CraftPolicy GDPR Auditor

Refactor & Implementation Plan  v2

Git-style execution roadmap for Claude Code — repo-aware edition

| PART 1 — FIXES & STABILITY 4 commits · ~1 работен ден |  | PART 2 — NEW FEATURES 4 commits · ~3-4 работни дни |
| --- | --- | --- |

Дата: 18 март 2026  ·  Baseline: PR #108  ·  Repo: mP3nchev/CP_audit

# Agent Execution Protocol

Това са задължителните правила за Claude Code при изпълнение на всеки commit в този план.

## Правило 1 — Прочети преди да пишеш

Преди да напишеш каквото и да е за даден commit — прочети всички файлове изброени в секцията READ FIRST на съответния commit. Не пиши код базиран само на описанието в плана. Планът описва КАКВО да се направи, repo-то показва КАК е направено в момента.

## Правило 2 — Един commit в един момент

Изпълнявай commits строго последователно. След всеки commit изчакай одобрение от потребителя преди да преминеш към следващия. Не изпълнявай няколко commits наведнъж дори ако изглеждат свързани.

## Правило 3 — Задавай въпроси

Ако при четене на repo файловете намериш нещо което противоречи на плана или е неясно — СПРИ и задай конкретен въпрос. По-добре е да питаш веднъж отколкото да пишеш код базиран на погрешно разбиране.

| REPO | Примери за ситуации в които трябва да питаш: • Функцията описана в плана има различна сигнатура в реалния код • Schema.sql не съдържа колоната която планът иска да промениш • ENV variable вече съществува с различна семантика • Намираш TODO или FIXME коментар в засегнат файл • Два файла имат конфликтна логика за едно и също нещо |
| --- | --- |

## Правило 4 — Definition of Done

Commit е 'done' само когато ВСИЧКИ validation стъпки от секцията VALIDATION са преминати. Ако validation изисква ръчен тест от потребителя — докладвай точно какво трябва да се тества и изчакай потвърждение.

## Правило 5 — Backward compatibility

Всеки commit трябва да оставя системата в работещо състояние. Ако промяна риска да счупи съществуваща функционалност — wrap-ни я в ENV flag първо, дори ако планът не го изисква изрично.

| ⚠ ASK | Commit 3 (process-isolation) е найрисковият commit в плана. Ако при четене на audit.routes.js намериш сложна логика около scanWebsite() call която не е описана в плана — СПРИ и питай преди да продължиш. Грешка тук може да направи целия scan pipeline неработещ. |
| --- | --- |

# Execution Overview

Всички commits са атомарни — системата остава runnable след всеки commit. ENV feature flags контролират новите функционалности. Backward compatibility се запазва до explicit removal commits.

| # | Part | Commit Title | Key Files (read first) | ENV Flag | Effort |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FIX | debug-logs-to-blob | violation-debug-logger.js blob-storage.js | DEBUG_VIOLATIONS | 2ч |
| 2 | FIX | fix-type-i-attribution | cookie-banner-checker.js scan-context.js | — | 1ч |
| 3 | FIX | process-isolation (HIGH) | audit.routes.js website-scanner.js | ENABLE_WORKER_ISOLATION | 4ч |
| 4 | FIX | max-output-config | claude-api.js privacy-policy-analyzer.js | — | 30мин |
| 5 | FEATURE | evidence-pack | cookie-banner-checker.js scan-phase-analysis.js | ENABLE_EVIDENCE_PACK | 4ч |
| 6 | FEATURE | pii-scanner | scan-phase-analysis.js audit.routes.js | ENABLE_PII_SCANNER | 4ч |
| 7 | FEATURE | risk-triage | compliance-score-calculator.js report-data-adapter.js | ENABLE_RISK_TRIAGE | 3ч |
| 8 | FEATURE | consent-simulation | consent-simulator-v1.js scan-phase-finalize.js | ENABLE_CONSENT_SIM | 2-3д |

# System Realities — Hard Constraints

Четеи тези ограничения преди всеки commit. Те не се променят.

| Constraint | Последствие за имплементацията |
| --- | --- |
| fire-and-forget async | scanWebsite() се вика без await. HTTP 200 се връща веднага. Worker isolation НЕ трябва да промени това поведение — провери в audit.routes.js. |
| Няма queue система | Не въвеждай Bull/RabbitMQ. child_process.fork() е единственият инструмент за isolation. |
| До 4 Chromium instances едновременно | 2 concurrent одита = 4 Puppeteer процеса ≈ 900MB RAM. Не увеличавай паралелизма. PII scanner ползва нова tab, не нов browser. |
| blob-storage.js = единствен storage path | Всички Blob uploads ЗАДЪЛЖИТЕЛНО минават през blob-storage.js. Директен @vercel/blob import е забранен в нови файлове. Провери uploadBlob() сигнатурата преди употреба. |
| ENV variables = feature flags | Всяка нова функция се контролира с ENABLE_* ENV variable. Default = false (disabled). Провери .env.example за съществуващи conventions. |
| SQLite WAL mode — main process only | Worker праща финален JSON payload към main. Main записва в SQLite. Worker НЕ достъпва SQLite директно. |
| Railway ephemeral filesystem | Нищо важно не се пише на локалния диск. Провери дали violation-debug-logger.js вече има fs calls — всички трябва да се мигрират. |

PART 1 FIXES & STABILITY Debug Logs · type_i Attribution · Process Isolation · Max Output Config

Commit 1 · [PART 1 — FIX] debug-logs-to-blob: migrate violation logger to Vercel Blob

| GOAL | violation-debug-logger.js спира да пише на локалния Railway filesystem. След saveSummary() сесията се сериализира и качва в Vercel Blob под logs/<auditId>/. Debug evidence оцелява след container restart. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/utils/violation-debug-logger.js — прочети ЦЕЛИЯ файл - backend/src/integrations/blob-storage.js — прочети uploadBlob() сигнатурата и path conventions - backend/src/utils/logger.js — провери logging patterns |
| CHANGES | - violation-debug-logger.js: замести fs.writeFileSync/mkdirSync с in-memory Map buffer за сесията - violation-debug-logger.js: screenshot buffers се качват ВЕДНАГА при capture чрез blob-storage.js → path: logs/<auditId>/screenshots/<type_x>_<timestamp>.png - violation-debug-logger.js: нова функция uploadSessionToBlob(auditId) — сериализира summary JSON → blob-storage.js → path: logs/<auditId>/<timestamp>_summary.json - violation-debug-logger.js: saveSummary() вика uploadSessionToBlob() след assembly - blob-storage.js: нова функция uploadDebugSession(auditId, filename, data) ако съществуващата uploadBlob() не покрива use case-а — провери първо - Добави 10s timeout около Blob upload — при timeout → Winston warning, одитът НЕ abort-ва - Локалните fs calls се коментират (не изтриват) в този commit за safety |
| SAFETY | - ENV flag: DEBUG_VIOLATIONS=true (вече съществува) — без него функцията не се активира - try/catch около целия upload block — Blob failure не abort-ва одита - Fallback: ако upload fail → Winston warning с auditId — данните не се губят от SQLite - Memory: screenshots не се буферират in-memory — качват се веднага и buffer се изчиства |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Blob upload може да добави latency ако са много screenshots - ⚠ Blob API rate limit при едновременни одити - ✓ 10s timeout + graceful skip — одитът не чака Blob - ✓ Max 8 screenshots per одит (по един per NOYB violation) — rate limit не е проблем |
| VALIDATION | - Пусни одит с DEBUG_VIOLATIONS=true → провери Vercel Blob dashboard за logs/<auditId>/ папка - Симулирай Blob failure (невалиден token) → одитът трябва да завърши нормално - Провери /logs/ директорий НЕ се създава в Railway container - Провери summary JSON е валиден и съдържа всички violation checks |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако blob-storage.js uploadBlob() има различна сигнатура от очакваното — питай преди да добавяш нова функция - Ако violation-debug-logger.js вече има частична Blob интеграция — докладвай и адаптирай |

Commit 2 · [PART 1 — FIX] fix-type-i-attribution: merge incognito cookie context

| GOAL | Banner анализът в incognito context копира намерените cookies обратно в scan-context с originContext: 'banner'. type_i check използва merged list от двата контекста срещу tracking_patterns_forbidden. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/analyzers/cookie-banner-checker.js — прочети type_i case в checkViolation() и incognito setup логиката - backend/src/scanners/scan-context.js — прочети createScanContext() и всички съществуващи полета - backend/src/config/noyb-violations.json — провери tracking_patterns_forbidden списъка |
| CHANGES | - scan-context.js: добави bannerContextCookies: [] в createScanContext() — след четене на съществуващата структура - cookie-banner-checker.js: след incognito navigation и cookie extraction → map cookies: { ...cookie, originContext: 'banner' } → context.bannerContextCookies - cookie-banner-checker.js: type_i check — merged input: [...context.cookies.map(c=>({...c,originContext:'main'})), ...context.bannerContextCookies] - Дедупликация по cookie.name преди сравнение — при дублиране main context cookie има приоритет - violation-debug-logger.js: логни originContext за всеки cookie при type_i check - Incognito cookie extraction в отделен try/catch — fail → bannerContextCookies остава [] |
| SAFETY | - Без ENV flag — bug fix, не нова feature - bannerContextCookies default [] — ако incognito fail, type_i работи само с main cookies (старо поведение) - originContext е само metadata — не засяга compliance score |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Merged list може да е по-голям при сайтове с много cookies - ⚠ Дублирани cookie names с различни values между контекстите - ✓ Дедупликация по name с explicit priority - ✓ Log при дублиране за debugging |
| VALIDATION | - Тествай срещу сайт с _ga в 'necessary' категория → type_i трябва да го flag-не - Провери compliance score НЕ се е променил за сайт без misclassified cookies - Провери debug log показва cookies от двата контекста |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако incognito context setup е по-сложен от описаното в плана — прочети createBrowserContext() логиката и адаптирай - Ако type_i case вече има частична логика — докладвай точно какво има преди да правиш промени |

Commit 3 · [PART 1 — FIX] process-isolation: scanWebsite() via child_process.fork() [HIGH PRIORITY]

| GOAL | scanWebsite() се мести в scan-worker.js и се изпълнява като forked child process. IPC message types: progress, result, error. Worker crash не убива HTTP server. HTTP 200 се връща веднага (запазено поведение). |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/routes/audit.routes.js — прочети ЦЕЛИЯ файл, особено scanWebsite() call и progress update логиката - backend/src/scanners/website-scanner.js — прочети scanWebsite() сигнатурата и return value - backend/src/database/db.js — прочети getDatabase() и как се правят writes - backend/src/middleware/auth.js — провери middleware chain около /api/audit/start |
| CHANGES | - scan-worker.js (нов файл): process.on('message', async ({auditId, url, options}) => { ... }) - scan-worker.js: вика съществуващия scanWebsite() от website-scanner.js без промяна - scan-worker.js: progress updates → process.send({ type: 'progress', stepNumber, name, auditId }) - scan-worker.js: completion → process.send({ type: 'result', auditId, scanData: JSON.stringify(result) }) - scan-worker.js: uncaughtException handler → process.send({ type: 'error', auditId, message }) → process.exit(1) - audit.routes.js: при ENABLE_WORKER_ISOLATION=true → child_process.fork('./scan-worker.js') - audit.routes.js: worker.send({ auditId, url, options }) след fork - audit.routes.js: worker.on('message') → handle progress/result/error - audit.routes.js: worker.on('exit', code) → ако code!==0 → update audit status='failed' в SQLite - audit.routes.js: worker timeout 5 минути → worker.kill() → status='failed' - audit.routes.js: при ENABLE_WORKER_ISOLATION=false → стар fire-and-forget path (запазен непроменен) - SQLite writes: САМО от main процеса след получен 'result' IPC message — worker не достъпва db.js |
| SAFETY | - ENV flag: ENABLE_WORKER_ISOLATION=true/false — стар path се запазва непроменен в else branch - HTTP 200 се връща веднага — fork е non-blocking (проверимо в audit.routes.js) - Worker timeout: 5 мин hard limit — предотвратява zombie processes - scanResult се serializes като JSON string преди IPC send — без Error instances или Buffers |
| RISK / MITIG. | - ⚠ IPC message size: Node.js IPC има ~128MB limit — финалният scanResult трябва да е под 10MB - ⚠ Worker process добавя ~50MB RAM overhead - ⚠ Zombie worker ако main crash преди worker завърши - ✓ Логни размера на result JSON преди IPC send — alert ако > 5MB - ✓ Railway supervisor убива child processes при main restart - ✓ Explicit worker.kill() при timeout |
| VALIDATION | - ENABLE_WORKER_ISOLATION=false → стар path → одит завършва нормално (regression check) - ENABLE_WORKER_ISOLATION=true → стартирай одит → провери прогрес polling работи - Симулирай worker crash → HTTP server остава responsive → следващ одит стартира - Провери audit status='failed' при worker crash - Провери 5-мин timeout: бавен сайт трябва да timeout-не без висящ процес |
| ASK IF UNCLEAR | - СПРИ и питай ако audit.routes.js има сложна логика около scanWebsite() call която не е описана тук - Ако website-scanner.js scanWebsite() приема callback или EventEmitter вместо Promise — питай за адаптация - Ако progress updates вече минават през друг механизъм — питай преди да имплементираш IPC progress |

Commit 4 · [PART 1 — FIX] max-output-config: parametrize Claude API token limits

| GOAL | Хардкодираният max_tokens: 1000 се замества с параметър. Privacy Policy: 24K лимит с overflow retry при 23.5K. Cookie Policy: 18K. Truncation е невъзможен за нормален документ. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/integrations/claude-api.js — прочети callClaudeApi() сигнатурата и budget tracking логиката - backend/src/analyzers/privacy-policy-analyzer.js — прочети как се вика callClaudeApi() и response handling - backend/src/analyzers/cookie-policy-analyzer.js — ако съществува, прочети същото - backend/src/database/schema.sql + migrations — провери budget_tracking таблицата |
| CHANGES | - claude-api.js: callClaudeApi(prompt, maxTokens = 4000) — добави maxTokens параметър - claude-api.js: log stop_reason — ако 'max_tokens' → logger.warn({ auditId, stop_reason, outputTokens }) - claude-api.js: budget_tracking записва response.usage.output_tokens (реални), не assumed стойности - privacy-policy-analyzer.js: PRIVACY_MAX_TOKENS=24000, PRIVACY_OVERFLOW_TOKENS=30000, PRIVACY_OVERFLOW_THRESHOLD=23500 - privacy-policy-analyzer.js: след response → if output_tokens >= threshold → retry с overflow budget - cookie-policy-analyzer.js: COOKIE_MAX_TOKENS=18000 — ако файлът съществува - Всички останали callClaudeApi() calls: default 4000 — без промяна в поведение |
| SAFETY | - Overflow retry е conditional — само при реален near-ceiling response - Default 4000 за всички останали calls - Budget gate проверява cumulative spend — overflow retry се брои |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Overflow retry удвоява API разхода за един одит (~$0.45 вместо $0.22) - ⚠ При 30K ceiling пак се достигне — трети retry не е имплементиран - ✓ 30K е достатъчен за всеки реален документ - ✓ Log при overflow activation за мониторинг |
| VALIDATION | - Качи 25-страничен Privacy Policy → провери output не е truncated - Провери stop_reason='end_turn' в response log - Провери budget_tracking записва коректните output_tokens |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако claude-api.js вече има max_tokens параметър с различна default стойност — питай преди промяна - Ако cookie-policy-analyzer.js не съществува — докладвай и пропусни тази промяна |

PART 2 NEW FEATURES Evidence Pack · PII Scanner · Risk Triage · Consent Simulation

Commit 5 · [PART 2 — FEATURE] evidence-pack: violation screenshots to Vercel Blob + report section

| GOAL | Steps 11-12 в scan pipeline се активират. cookie-banner-checker.js прави element.screenshot() за всяко намерено нарушение. Screenshots → evidence/<auditId>/. Нова EvidencePack React секция в репорта. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/scanners/scan-phase-analysis.js — прочети Steps 11-12 stub логиката - backend/src/analyzers/cookie-banner-checker.js — прочети как violation results се строят и как bannerSelector се предава - backend/src/scanners/scan-context.js — провери screenshotUrls полето и съществуващата структура - backend/src/generators/report-data-adapter.js — прочети как scan_results се трансформират за report - frontend/components/report/ — разгледай съществуващите report компоненти за стил consistency |
| CHANGES | - scan-phase-analysis.js: Steps 11-12 guard с process.env.ENABLE_EVIDENCE_PACK === 'true' - cookie-banner-checker.js: след всяко violation find → element.screenshot({type:'png'}) в try/catch - cookie-banner-checker.js: screenshot buffer → blob-storage.js → path: evidence/<auditId>/<type_x>_<timestamp>.png - cookie-banner-checker.js: violation result получава screenshotUrl: <blob_url> ¦ null - scan-context.js: добави evidenceUrls: {} ако не съществува - scan-phase-finalize.js: evidenceUrls се записват в scan_results JSON blob - report-data-adapter.js: извлича evidenceUrls от scan_results - EvidencePack.jsx (нов): screenshots per violation с timestamp, DOM selector, NOYB violation type - Frontend: EvidencePack се рендерира само ако evidenceUrls не е empty — провери как другите conditional секции правят това |
| SAFETY | - ENV flag: ENABLE_EVIDENCE_PACK=true - element.screenshot() в try/catch — ако елементът изчезне → screenshotUrl=null, одитът продължава - Blob upload timeout: 8s per screenshot - Memory: screenshots не се буферират — качват се веднага |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Element може да се скрие между detection и screenshot - ⚠ screenshot на wrong element ако bannerSelector е null - ✓ Null check за bannerSelector преди screenshot — fallback към viewport screenshot - ✓ Max 8 screenshots per одит |
| VALIDATION | - ENABLE_EVIDENCE_PACK=false → одит завършва нормално без screenshots - ENABLE_EVIDENCE_PACK=true → провери evidence/ папката в Vercel Blob - Провери PDF репортът съдържа EvidencePack секция - Симулирай element-not-found → violation се записва без screenshotUrl |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако Steps 11-12 вече имат partial имплементация — прочети я и адаптирай вместо да пишеш от нулата - Ако screenshotUrls полето вече съществува в scan-context с различна структура — питай |

Commit 6 · [PART 2 — FEATURE] pii-scanner: network PII detection on optional URLs

| GOAL | Нов pii-scanner.js (~80 реда) отваря нова tab в съществуващия browser. Прихваща network заявки. Пуска PII regex. Step 13.8 в scan-phase-analysis. Frontend получава два опционални URL полета. Нова PiiFindings React секция. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/scanners/scan-phase-analysis.js — прочети как стъпките се добавят и parallel/sequential логиката - backend/src/scanners/scan-context.js — провери как browser се предава между стъпките - backend/src/analyzers/network-request-categorizer.js — прочети Category A домейн логиката за reuse - backend/src/routes/audit.routes.js — прочети request body validation и scan options - frontend/app/ — намери формата за стартиране на одит и прочети input структурата |
| CHANGES | - pii-scanner.js (нов файл): async function scanUrlForPii(browser, url, auditId) - pii-scanner.js: browser.newPage() — нова tab, не нов browser instance - pii-scanner.js: page.on('request') → filter Category A трекер домейни → regex PII_PATTERNS върху request.url() - pii-scanner.js: PII_PATTERNS: /[?&](em¦ph¦email¦phone¦fn¦ln¦hashed_email)=/i + raw @ detection - pii-scanner.js: 30s timeout → page.close() в finally - scan-context.js: добави piiUrls: [] и piiFindings: [] - scan-phase-analysis.js: Step 13.8 — critical:false, guard с ENABLE_PII_SCANNER + piiUrls.length - audit.routes.js: приема pii_urls: string[] от request body (max 2 URLs) → валидация с new URL() - scan-phase-finalize.js: piiFindings се записват в scan_results - report-data-adapter.js: извлича piiFindings - PiiFindings.jsx (нов): finding per URL с matched parameter, target domain, GDPR чл.6 reference - Frontend form: два опционални URL input полета — Checkout URL и Contacts URL |
| SAFETY | - ENV flag: ENABLE_PII_SCANNER=true - piiUrls default [] — Step 13.8 е no-op ако няма URLs - critical:false — PII scan failure не abort основния одит - Нова tab, не нов browser — RAM overhead е минимален - page.close() в finally — no page leak - URL validation с new URL() в routes — invalid URLs се отхвърлят |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Checkout URL изисква login → scanner вижда само login redirect - ⚠ False positives: legit URL параметри с 'phone' в product names - ✓ Limitation документирана в report: 'изисква публично достъпни URLs' - ✓ Regex е specific за known tracking параметри, не generic string |
| VALIDATION | - ENABLE_PII_SCANNER=false → Step 13.8 е no-op - ENABLE_PII_SCANNER=true + checkout URL с Meta Enhanced Matching → засича em= параметър - Тествай с URL без PII → piiFindings=[] → PiiFindings секцията не се рендерира - Тествай с невалиден URL → request validation reject → одитът не стартира - Провери нова tab се затваря след scan |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако browser в scan-context се предава по различен начин от описаното — адаптирай pii-scanner.js сигнатурата - Ако Category A домейн list е в отделен config файл — reuse-вай го директно |

Commit 7 · [PART 2 — FEATURE] risk-triage: prioritized findings dashboard

| GOAL | Pure data transformation върху вече събраните данни. Всяко нарушение получава severity, remediationType и commercialImpact. Нова RiskTriage React секция. Без нов скениращ код. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/analyzers/compliance-score-calculator.js — прочети ЦЕЛИЯ файл: score компоненти, caps, existing findings структура - backend/src/generators/report-data-adapter.js — прочети как props се предават към React компонентите - frontend/components/report/ — прочети съществуващите компоненти за стил и props conventions - backend/src/config/ — провери дали има severity или risk mapping конфигурации |
| CHANGES | - compliance-score-calculator.js: нова pure функция buildRiskTriageList(scanData) - buildRiskTriageList(): итерира NOYB violations, network findings, PII findings (ако налице) - Severity mapping константи: { BANNER_NOT_DETECTED: 'Critical', type_a: 'High', PII_LEAKAGE: 'Critical', ... } - remediationType mapping: { type_a: 'Configuration', type_h: 'Legal Edit', PII_LEAKAGE: 'Technical Fix', ... } - commercialImpact: true ако finding description съдържа ['checkout','analytics','conversion','tracking_before_consent'] - Сортиране: Critical + commercialImpact → Critical → High + commercialImpact → High → Medium - report-data-adapter.js: вика buildRiskTriageList() → добавя riskTriage към report props - RiskTriage.jsx (нов): color-coded таблица, три тага per finding, urgency header - RiskTriage.jsx header: динамично съобщение базирано на Critical count - Frontend: RiskTriage се рендерира винаги — без ENV flag (pure display transformation) |
| SAFETY | - Без нов I/O — pure data transformation - buildRiskTriageList() е pure функция — unit testable - Ако riskTriage е empty array → секцията не се рендерира |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Severity mapping може да е incomplete за нови finding типове - ⚠ commercialImpact keyword matching може да даде false positives - ✓ Default severity за unknown finding type: 'Medium' - ✓ commercialImpact keyword list е explicit константа — лесна за корекция |
| VALIDATION | - Пусни одит → провери RiskTriage секцията в PDF - Провери сортиране: Critical findings са първи - Unit тест: buildRiskTriageList() с mock scan data → expected severity и sort order - Провери header messaging при 0, 1 и 3+ Critical findings |
| ASK IF UNCLEAR | - Ако compliance-score-calculator.js вече има findings list с различна структура — reuse я вместо да създаваш нова - Ако report-data-adapter.js предава props по различен начин от другите компоненти — следвай съществуващия pattern |

Commit 8 · [PART 2 — FEATURE] consent-simulation: stabilize Step 16 for production Railway

| GOAL | consent-simulator-v1.js се стабилизира. SKIP_CONSENT_CHECK се замества с ENABLE_CONSENT_SIM. Три сценария: Accept All, Reject All, Close Without Choice. Diff pre/post. Нова ConsentSimulation React секция. |
| --- | --- |
| READ FIRST | - backend/src/scanners/consent-simulator-v1.js — прочети ЦЕЛИЯ файл: текуща имплементация, защо е bypass-нат - backend/src/scanners/scan-phase-finalize.js — прочети Step 16 и SKIP_CONSENT_CHECK логиката - backend/src/scanners/scan-context.js — провери consentSimulationResult полето ако съществува - backend/src/analyzers/cookie-banner-checker.js — прочети как banner interaction работи за reuse - Railway environment variables — провери SKIP_CONSENT_CHECK стойността |
| CHANGES | - consent-simulator-v1.js: wrap цялата симулация в try/catch с 60s timeout - consent-simulator-v1.js: три функции simulateAcceptAll(), simulateRejectAll(), simulateClose() — всяка с 15s timeout - consent-simulator-v1.js: всяка функция: find banner button → click → wait 5s → capture network snapshot - consent-simulator-v1.js: buildConsentDiff(preSnapshot, acceptSnapshot, rejectSnapshot) → trackers continuing after Reject - consent-simulator-v1.js: използва нов incognito context от context.browser — не нов browser instance - scan-phase-finalize.js: Step 16 guard замества SKIP_CONSENT_CHECK с ENABLE_CONSENT_SIM - scan-phase-finalize.js: SKIP_CONSENT_CHECK=true override-ва ENABLE_CONSENT_SIM (backward compatible) - scan-context.js: добави consentSimulationResult: null ако не съществува - scan-phase-finalize.js: consentSimulationResult се записва в scan_results - report-data-adapter.js: извлича consentSimulationResult - ConsentSimulation.jsx (нов): три колони Accept/Reject/Close с tracker counts, diff highlighting - ConsentSimulation.jsx headline: 'X трекера продължават след Reject All' - Frontend: секцията се рендерира само ако consentSimulationResult не е null |
| SAFETY | - ENV flag: ENABLE_CONSENT_SIM=true (default false) - SKIP_CONSENT_CHECK=true остава backward compatible - 60s hard timeout — не блокира одита - Partial results са валидни — ако само Reject All succeed → report само него - critical:false за Step 16 - Incognito context се затваря в finally — no page leak |
| RISK / MITIG. | - ⚠ Симулацията добавя ~60-90s към scan time - ⚠ Multi-step banner flows може да не се симулират коректно - ⚠ Memory: допълнителен incognito context ~50-80MB - ✓ Partial results са по-добри от no results - ✓ Log при всеки failed action за debugging при complex banners - ✓ incognito context.close() в finally |
| VALIDATION | - ENABLE_CONSENT_SIM=false → Step 16 е no-op - ENABLE_CONSENT_SIM=true → тествай срещу OneTrust сайт → три сценария изпълнени - Симулирай timeout → одитът продължава след 60s - Провери ConsentSimulation секция в PDF с реален tracker count - Провери incognito context се затваря след симулация |
| ASK IF UNCLEAR | - consent-simulator-v1.js може да има съществуваща логика която е частично работеща — прочети я внимателно и рефакторирай вместо да пишеш от нулата - Ако banner button detection вече е имплементирана в cookie-banner-checker.js — reuse тази логика - Ако SKIP_CONSENT_CHECK има и друга логика освен Step 16 skip — питай преди промяна |

# Internal Risk Analysis

Системни рискове идентифицирани след анализ на всичките 8 commit плана.

| Риск | Commits | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Memory pressure (Puppeteer OOM) | 3, 5, 6, 8 | Worker isolation намалява OOM risk на main. PII ползва нова tab. Consent simulation ползва incognito context. Никога нов browser instance освен за PDF rendering. |
| IPC failure modes | 3 | Explicit worker.on('error') и worker.on('exit'). 5-мин timeout. SQLite само от main. |
| Blob upload failures | 1, 5 | 10s/8s timeouts. try/catch навсякъде. Одитът продължава при Blob failure. |
| Race conditions | 5, 6 | PII е Step 13.8 — sequential. Evidence screenshots са в Step 10 context. Без нова паралелизация. |
| Token overflow | 4 | Overflow retry само при near-ceiling. 30K ceiling е достатъчен. Budget gate предотвратява runaway cost. |
| Zombie processes | 3 | worker.kill() при timeout. Railway supervisor управлява child processes. |
| Consent simulation timing | 8 | 60s hard timeout. Partial results са валидни. SKIP_CONSENT_CHECK backward compatible. |
| Repo divergence от плана | Всички | READ FIRST секция per commit. ASK IF UNCLEAR протокол. Питай преди да пишеш при конфликт. |

# Execution Order & Dependencies

| Ред | Commit | Изисква | Validation преди следващ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | debug-logs-to-blob | Railway Volume (persistent SQLite) | Blob debug logs видими в Vercel dashboard |
| 2 | fix-type-i-attribution | Commit 1 | type_i засича misclassified cookies |
| 3 | process-isolation | Commits 1-2 | Worker crash не срива HTTP server |
| 4 | max-output-config | Commit 3 | 25-стр. Privacy Policy не е truncated |
| 5 | evidence-pack | Commits 1-4 | Screenshots в Blob + в PDF репорта |
| 6 | pii-scanner | Commit 5 | PII finding при Meta Enhanced Matching |
| 7 | risk-triage | Commit 6 | RiskTriage в PDF с коректен sort |
| 8 | consent-simulation | Commit 7 | Три сценария + headline с реален count |

CraftPolicy GDPR Auditor — Refactor & Implementation Plan v2  ·  18 март 2026  ·  Repo: mP3nchev/CP_audit